06.02.2023Г.№14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ПЕРИОД 2018 - 2024ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018 - 2024годы за  2022 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «06»февраля 2023 г. № 14

Приложение 1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ПЕРИОД 2018-2024 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

- Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды » на период 2018-2024годы | 733F255551 |  | 794,50 | 794,50 | 100,0 | Благоустройство общественной территории по адресу с. Сосновка ул. Фабричная, напротив дома №19 детская площадка |
| ИТОГО: |  |  | 794,50 | 794,50 | 100,0 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. № 110 утверждена муниципальная программа «О формирование современной городской среды» на период 2018-2022годы. Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024годы.

В 2022 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

- благоустройство общественной территории по адресу с. Сосновка ул. Фабричная, напротив дома №19 – детская площадка.

Перечень выполненных работ:

- изготовление и установка элементов детского уличного игрового оборудования.

- Анализ показателей результативности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства | кв. м. | 120 | 120 | 0 | 100 |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0,27 | 0,27 | 0 | 100 |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. м. | 0,07 | 0,07 | 0 | 100 |  |

- Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий.

За период реализации муниципальной программы не реализованных или частично реализованных мероприятий не было.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1.Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 825,30 | 825,30 | 0 | 100 |  |
| 1.1 Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2 Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования | 825,30 | 825,30 | 0 | 100 |  |

В 2022 году фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 825,30 тыс. руб. или 100 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:

794 500 руб.- средства областного бюджета;

30 800 руб.- средства местного бюджета.

При выполнении программных мероприятий в 2022 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2018 года:

- повышена комфортность и безопасность нахождения граждан на общественной территории;

- улучшено санитарное и эстетическое состояние общественной территории;

- количество благоустроенных общественных территорий увеличено на 5 ед. по сравнению с базовым периодом;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства увеличено на 39 945 кв. м. по равнению с базовым периодом;

- увеличена площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  муниципального образования на 37,1 кв. м.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | "Формирование современной городской среды " | 4 | 4 | нет | нет | нет |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2022 год, считать уровень эффективности муниципальной программы - высокоэффективным.

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2017-2022гг. в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 26.12.2017г постановление №117, от 28.08.2018г. постановление №77, от 13.09.2019г. постановление № 84, от 27.03.2020г. постановление №36, от 21.08.2020г. постановление № 78, от 09.10.2020г. постановление № 89, от 19.10.2021г. постановление № 73).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы за 2022 год сформированы следующие предложения:

- продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

В.С. Мелентьев