****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.02.2024г. № 25

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 11.08.2020года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 23,45 Устава администрации Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «12 » февраля 2024 г. № 25

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы** **за 2023 год**

1. **Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на период 2021-2025 годы | 7310029999 | *Мероприятия в области дорожного хозяйства* | 2 065,13 | 1 410,53 | 68 | -услуги автогрейдера по расчистке автомобильных дорог от снега с. Сосновка ул. Победы – 620 м., ул. Лесная – 700 м., ул. Мира – 750 м  - выполнение работ по нанесению дорожной разметки ДК «Исток», МБОУ СОШ №7, детский сад «Улыбка» №23, ул. Победы, ул. Мира, ул. Фабричная  -текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка 564 м2  -выполнение работ по отсыпке ям по ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Хуторская, ул. Луговая п. Белогорск  - грейдирование улиц д. Арансахой  -изготовление сметы (дорога ул. Фабричная)  - выполнение работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги по ул. Лесная протяженностью 717 м, для вступления в программу по капитальным ремонтам областной бюджет  -бездоговорное уличное освещение |
|  |
| 7320029999 | *Мероприятия в области жилищного хозяйства* | 3,05 | 3,04 | 99,6 | - взносы за капитальный ремонт |
| 7320029999 | *Мероприятия в области коммунального хозяйства* | 1 663,09 | 1 663,09 | 100 | -исследование и экспертиза воды  -оформление и выдача дубликата или дополнительного протокола лабораторных испытаний  - разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для объекта 3 категории котельная с. Сосновка  - приобретение котла водогрейного, топки механической, щита управления топки |
| 7330129999 | *Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения* | 512,94 | 488,17 | 95 | -приобретение эл. товаров (лампы, кабеля, датчики, розетки, фотореле, провод, зажимы)  - услуги автовышки по замене ламп уличного освещения по ул. Лесная, по ул. Береговая, по ул. 2-ая Строительная, по ул. Совхозная  - услуги по техническому присоединению по ул. Мира с. Сосновка  - наружное освещение п. Белогорск |
| 7330229999 | *Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения* | 13,32 | 13,32 | 100 | - выполнение работ по вывозу мусора с территорий кладбищ (новое и старое) с. Сосновка  - приобретение ГСМ для уборки кладбищ |
| 7330329999 | *Мероприятия, направленные на благоустройство территории* | 546,95 | 546,95 | 100 | -покраска, побелка обелиска ВОВ и фонтана в парке  -акарицидная обработка территории от клещей  -покраска вазонов в парке и досок объявлений  -выполнение демонтажных работ новогодней ели 7 м и гирлянды новогодней на храме  - монтаж лавочек 10 шт в парке отдыха с. Сосновка  -заливка корта  -приобретение краски, кисти, саморезы, цемент для ремонта обелиска, детских игровых площадок  -обработка полей от конопли  - приобретение качелей «Гнездо» 2 шт в парк с. Сосновка  - приобретение и замена насоса дренажного на фонтан «Мальчик и девочка»  -ГСМ на бензокосу  - приобретение профильной трубы для изготовления лавочек в парк с. Сосновка |
| 7330329999 | *Мероприятия, направленные на расходы по обеспечению комплексного развития сельских территорий* | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 73100S2370 | *Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив* | 713,50 | 713,50 | 100,0 | Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка106 м |
| **ИТОГО:** | | | **5 517,98** | **4 838,60** | **87,6** |  |

Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 г. № 112 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2023годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2021-2025 годы.

1. **Анализ показателей результативности муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | | Ед. изм. | | | | Значение показателя результативности | | | Отклонение | | | | | | | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | | -/+ | | | % | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства | | ед. | | | | 6 | 6 | | 10 | | | 1100 | | | |  | |
| Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения | | ед. | | | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | | | |  | |
| Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства | | ед. | | | | 3 | 3 | | 00 | | | 0100 | | | |  | |
| Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения | | % | | | | 0,51 | 0,51 | | 0 | | | 100 | | | |  | |
| Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры сетей:  -теплоснабжения  -водоснабжения  -водоотведения | | % | | | | 90  90  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | | 0  0  0 | | | |  | |
| Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения | | км | | | | 14 | 13,2 | | 0,8 | | | 94 | | | |  | |
| **Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | | | | 87 | 80 | | 6,0 | | | | 93 | | |  | |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км | | | | | 5,0 | 0,3 | | 4,7 | | | | 6 | | |  | |
| Площадь покрытия обустроенных парковочных мест | кв.м. | | | | | 400 | 400 | | 0 | | | | 100 | | |  | |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | | | | 0,5 | 0,5 | | 0 | | | | 100 | | |  | |
| Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения | ед. | | | | | 1 | 1 | | 0 | | | | 100 | | |  | |
| **Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда | | | тыс. руб. | | 10,0 | | | 10,0 | | 0 | | | | | 100 | |  |
| В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:  - приобретение угольной дробилки (софинансирование)  - приобретение водогрейного котла (софинансирование) | | | тыс. руб. | | 0,00  0,00 | | | 0  1 250,00 | | 0  -1250,0 | | | | | 0  0 | |  |
| Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения | | | тыс. руб. | | 336,72 | | | 152,86 | | 183,86 | | | | | 45 | |  |
| В области водоснабжения:  Снижение уровня потерь воды | | | % | | 0,015 | | | 0,01 | | 0,005 | | | | | 67 | |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | | | тыс. руб. | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |  |
| В области теплоснабжения:  Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях | | | % | | 0,15 | | | 0 | | 0,15 | | | | | 0 | |  |
| Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | | | % | | 10 | | | 10 | | 0 | | | | | 100 | |  |
| Ремонт кровли здания котельной (софинансирование) | | | тыс. руб. | | 65,0 | | | 0 | | 65,0 | | | | | 0 | |  |
| В области водоотведения:  Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м | | | тыс. руб. | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |  |
| В области ТБО:  Ремонт и замена контейнеров ТБО | | | шт. | | 5 | | | 5 | | 0 | | | | | 100 | |  |
| **Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей) | | | | тыс. руб. | 75,0 | | 70,81 | | | | 4,19 | | | 94 | | |  |
| Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения | | | | тыс. руб. | 43,0 | | 89,30 | | | | -46,3 | | | 208 | | |  |
| Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик) | | | | тыс. руб. | 10,0 | | 62,70 | | | | -52,7 | | | 627 | | |  |
| Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ) | | | | тыс. руб. | 5,0 | | 0,0 | | | | 5,0 | | | 0 | | |  |
| Скашивание травы в летний период | | | | кв.м. | 500 | | 500 | | | | 0 | | | 100 | | |  |
| Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | | | | тыс. руб. | 10,0 | | 10,0 | | | | 0 | | | 100 | | |  |
| Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки) | | | | тыс. руб. | 10,0 | | 1,90 | | | | 8,1 | | | 19 | | |  |
| Асфальтирование многофункциональной спортивной площадки | | | | тыс. руб. | 0,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| Посадка, уход и содержание клумб и цветников | | | | ед. | 15,0 | | 15,0 | | | | 0 | | | 100 | | |  |

1. **Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий**

За период реализации муниципальной программы не реализованы следующие мероприятия:

- в области жилищного хозяйства

- в области коммунального хозяйства

- благоустройство уличного освещения, в связи с ограниченностью бюджета.

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| **1.Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог»** | **2 065,13** | **1 410,53** | **654,61** | **68** |  |
| 1.1 Мероприятие по установке светильников, фонарей уличного освещения | 34,28 | 34,28 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на снижение влияния дорожных условий, на возникновение ДТП | 280,0 | 84,0 | 196 | 30 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на ремонт дорог местного значения и содержания с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом | 1 750,84 | 1 292,24 | 458,60 | 74 |  |
| **2.Подпрограмма « Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»** | **1 666,14** | **1 666,13** | **0,01** | **99,9** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения | 3,05 | 3,04 | 0,01 | 99,6 |  |
| 1.2 Мероприятие по капитальному ремонту, техническому ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 1 663,09 | 1 663,09 | 0 | 100 |  |
| **3.Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения»** | **1 786,71** | **1 761,94** | **98,92** | **95** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на обеспечение чистоты и порядка населенных пунктов муниципального образования, улучшение внешнего вида и облика территории сельского поселения | 236,73 | 236,73 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на содержание и ремонт линий уличного освещения | 512,94 | 488,17 | 24,77 | 95 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на создание безопасной и привлекательной среды в местах общего пользования | 713,50 | 713,50 | 0 | 100 |  |
| 1.4 Мероприятие, направленное на обеспечение мер по обустройству детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях | 300,22 | 300,22 | 0 | 100 |  |
| 1.5 Мероприятие по скашиванию травы в летний период | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| 1.6Мероприятие, направленное на проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения | 13,32 | 13,32 | 0 | 100 |  |

В 2023 году денежные средства на реализацию муниципальной программы составили 4 838,60 тыс. руб. или 87% от годовых бюджетных назначений.

***По подпрограмме* «Дорожное хозяйство»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 1 410,52 тыс. руб., в том числе:

- **0409 7310029999 244** прочая закупка товаров, работ, услуг в сумме 1 410,53 тыс. руб. (услуга автогрейдера по расчистке дорог и уборка от снега с. Сосновка ул. Победы 620 м, ул. Лесная 700 м, ул. Мира 750 м – 299,89 тыс. руб., грейдирование улиц д. Арансахой – 11,00 тыс. руб., выполнение работ по нанесению разметки ДК «Исток», МБОУ «СОШ №7», детский сад «Улыбка» №23, ул. Победы, ул. Мира с. Сосновка – 100,75 тыс. руб., выполнение работ по нанесению дорожной разметки на лежачие полицейские с. Сосновка ул. Мира, ул. Фабричная, ул. Победы – 47,39 тыс. руб., выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная 564 м2 – 599,92 тыс. руб., выполнение работ по отсыпке ям по ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Хуторская, ул. Луговая п. Белогорск – 230,95 тыс. руб., изготовление сметы дорога ул. Фабричная с. Сосновка – 2,34 тыс. руб., выполнение работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги местного значения по ул. Лесная с. Сосновка протяженностью 717 м – 84,00 тыс. руб., бездоговорное уличное освещение – 34,28 тыс. руб.);

***По подпрограмме* «Содержание жилищного хозяйства»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 3,04 тыс. руб.:

-**05017320029999 244** (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) – оплата взносов в Фонд капитального ремонта – 3,04 тыс. рублей;

***По подпрограмме* «Развитие системы коммунального хозяйства»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 1 663,09 тыс. руб.

- **0502 7320029999 244** прочая закупка товаров, работ, услуг (санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды – 254,49 тыс. руб., разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для объекта 3 категории котельная с. Сосновка – 158,60 тыс. руб., приобретение котла водогрейного – 599,90 тыс.руб., приобретение топки механической – 599,90 тыс. руб., приобретение щита управления топки – 50,20 тыс. руб.);

***По подпрограмме* «Благоустройство территории (уличное освещение)»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 488,17 тыс. руб.

- **0503 7330129999 244** прочая закупка товаров, работ, услуг (приобретение эл. товаров – 381,30 тыс. руб.);

- **0503 7330129999 247** закупка энергетических ресурсов (оплата за электроэнергию уличного освещения ул. Мира, парковка ул. Лесная 2Г, парк отдыха с. Сосновка – 106,87 тыс. руб.);

***По подпрограмме* «Организация и содержание мест захоронения»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 13,32 тыс. руб.

**- 0503 7330229999 244** прочая закупка товаров, работ, услуг (вывоз мусора с территории нового и старого кладбища с. Сосновка на полигон ТБО Тайтурка - 11,42 тыс. руб., перчатки, мешки для мусора – 1,9 тыс.руб.);

***По подпрограмме* «Благоустройство территории»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 546,95 тыс. руб.

- **0503 7330329999 244** (оплата услуг по демонтажным работам новогодней ели 7 м и новогодней гирлянды на площади возле храма – 17,30 тыс. рублей, оплата услуг по покраске и побелке обелиска – 15,35 тыс. рублей, оплата услуг по обработке парка отдыха от клещей – 19,98 тыс. рублей, оплата услуг за покраску фонтана «Девочка и мальчик под зонтом» - 4,49 тыс. руб., оплата услуг госэкспертизы сметной документации проекта по программе «Комфортная городская среда» - 20,00 тыс. рублей, оплата услуг по монтажу лавочек в количестве 10 шт в парк отдыха с. Сосновка – 34,40 тыс. рублей, насос погружной дренажный в фонтан у детского сада – 3,90 тыс. рублей, приобретение качелей «Гнездо» в парк с. Сосновка – 300,22 тыс. рублей; ГСМ для скашивания травы – 10,00 тыс. рублей; стройматериалы по благоустройству – 108,40 тыс. рублей; приобретение подарочных сертификатов на конкурс «Зимняя усадьба» - 6,00 тыс. рублей; изготовление баннера новогоднего – 4,08 тыс.руб.; флаг РФ на здание администрации – 2,20 тыс.руб.).

***По подпрограмме* «Народные инициативы»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 713,50 тыс. руб.

- **0503 73100S2370 244** закупка товаров, работ, услуг (текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка – 713,50 тыс. руб.).

При выполнении программных мероприятий в 2023 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2019 года:

- увеличено количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства на 6 ед. по сравнению с базовым периодом;

- увеличено количество мероприятий по организации и ежегодной очистке и вывозке мусора с мест захоронения на 1 ед. по сравнению с базовым периодом;

- выполнены мероприятия по упорядочению адресного хозяйства в п. Белогорск;

- работа по организации сбора мусора на территории сельского поселения выполнена полностью (обустроены площадки для сбора мусора, установлены контейнера, вывозка мусора производится согласно графика);

- из-за ежегодного повышения тарифов на тепловую энергии и электроэнергию снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (администрация сельского поселения и муниципального учреждения культуры) не произошло;

- снижены расходы бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 2 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих и огороднических, а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 5 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры на 4 %.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| 1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**   По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительным.   1. **Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях**   В течение 2023 году в муниципальную программу «Развитие муниципального  хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» не вносились изменения.  **7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**  По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год сформированы следующие предложения:  - активизировать работу по ремонту автомобильных дорог местного значения;  - активизировать работу в населенных пунктах муниципального образования по упорядочению адресного хозяйства;  - принять меры по снижению расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.  На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года № 112 утверждена новая муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» с продлением срока действия муниципальной программы на период с 2021-2026 годы, в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей.    Глава Сосновского сельского поселения  Усольского муниципального района  Иркутской области В.С. Мелентьев |