Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                                  ПРОЕКТ

с. Сосновка

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Сосновского муниципального образования» на 2018-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сосновского муниципального образования, утвержденным постановлением  администрации Сосновского муниципального образования от 14.11.2013г.  № 78, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст. 23, ст. 45 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования, для обеспечения актуализации муниципальной программы, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды Сосновского муниципального образования» на 2018-2024 годы в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования № 110 от 11.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» в редакции № 117 от 26.12.2017г., № 77 от 28.08.2018г., № 33 от 29.03.2019г., № 84 от 13.09.2019г., № 36 от 27.03.2020г.

3. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://сосновка-адм.рф/.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после дня официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                В. С. Мелентьев

Утверждена

постановлением  администрации сельского поселения

Сосновского  муниципального образования

от  ……..2020г. № …

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2018-2024 ГОДЫ

с. Сосновка

2020г.

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Сосновского муниципального образования» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды Сосновского муниципального образования на 2018-2024 годы (далее – программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования. |
| Участники муниципальной программы, соискатели | Администрация Сосновского муниципального образования, организации, население. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования Сосновского муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | - Организация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве территорий многоквартирных, расположенных на территории Сосновского муниципального образования; - Организация мероприятий по благоустройству, нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий многоквартирных домов; - Количество благоустроенных территорий общего пользования. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы 2018-2024 годы составляет 5709,3097 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 967,54 тыс. руб., в том числе: - 682,94 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 273,14 тыс. руб. – областной бюджет; - 11,46 тыс. руб. – местный бюджет. 2019 год – 2 294,55750 тыс. руб., в том числе: - 1 868,07992 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 409,41848 тыс. руб. – областной бюджет; - 17,05910 тыс. руб. – местный бюджет. 2020 год – 2 358,21220 тыс. руб., в том числе: - 1 815,55753 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 430,35885 тыс. руб. – областной бюджет; - 112,29582 тыс. руб. – местный бюджет. 2021 год – 28,00 тыс. руб., в том числе: - 0,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; - 200,0 тыс. руб. – местный бюджет. 2022 год – 21,00 тыс. руб., в том числе: - 0,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; - 200,0 тыс. руб. – местный бюджет. 2023 год – 20,00 тыс. руб., в том числе: - 0,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; - 200,0 тыс. руб. – местный бюджет. 2024 год – 20,00 тыс. руб., в том числе: - 0,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; - 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; - 200,0 тыс. руб. – местный бюджет. Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит: - Увеличить долю благоустроенных дворовых и общественных территорий многоквартирных домов; - увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

## Анализ сферы благоустройства в Сосновском муниципальном образовании показал, что в последние годы проводилась незначительная  работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В Сосновском муниципальном образовании имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время при реализации органами местного самоуправления Иркутской области полномочий по решению вопросов местного значения существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- освещение дворовых территорий не соответствует необходимым требованиям;

- недостаточный уровень озеленения в районе многоэтажных домов;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха  на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

- недостаточно оборудованных детских,  спортивных площадок и контейнерных площадок.

1.1.Характеристика благоустройства дворовых территорий:

Общее количество дворовых территорий в Сосновском муниципальном образовании- 1 единица (с. Сосновка, ул. Мира, дом 1и ул. Победы, дом 4). Двух этажные многоквартирные дома построены в 1980 году.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведен в Приложении 1 к муниципальной программе.

Благоустройство и санитарное состояние дворовой территории вызывает большие нарекания. На дворовой территории отсутствует освещение, изношены элементы детской площадки, отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм.  Площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения на данной дворовой территории нет. Недостаточно производились работы во дворе по восстановлению газонов, на газонах не устроены цветники.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось  по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству - 1 единица.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах по состоянию на 01.11.2017 года составляет 115 человек.

Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с Генеральным планом Сосновского муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 08.11.2017 г. № 100.

Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы или на приняли решения о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 08.11.2017 г. № 100.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Общая площадь общественных территорий  Сосновского муниципального образования составляет 72365 кв.м. По результатам инвентаризации, количество общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве - 8 единиц, общей площадью 43886 кв. м., из них:

- общественная территория с. Сосновка, находящаяся по ул. 1-ая Рыбоводов, напротив дома № 8;

- общественная территория с. Сосновка парк отдыха, находящаяся на пересечении улиц Победы и Лесной (фасадная часть);

- общественная территория с. Сосновка парк отдыха, находящаяся на пересечении улиц Победы и Лесной (пешеходная зона);

- общественная территория с. Сосновка, находящийся  по ул. Лесная, 2Г;

- общественная территория с. Сосновка, находящаяся по ул. Фабричная, напротив дома № 19;

- общественная территория с. Сосновка, находящаяся по ул. Лесная 1А;

- общественная территория с. Сосновка, находящаяся по ул. Трактовая, напротив Храма Вознесения Господня;

- общественная территория с. Сосновка, находящаяся по ул. Трактовая 5а.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

Работы по благоустройству общественных территорий ежегодно проводятся, но из-за недостаточности средств местного бюджета  данные работы невозможно выполнить в полном объеме.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству. Поэтому,  софинансирование муниципальных программ в сфере благоустройства является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Так, в течение 2016-2017 годов выполнены работы по благоустройству парка отдыха:

- приобретены и установлены входные ворота в парк отдыха;

- приобретен подиум и каркас сцены;

- приобретен и установлен детский игровой комплекс;

-приобретен и установлен антивандальный теннисный стол;

- установлены скульптурные композиции в количестве 4 шт.;

- установлены подсветки к скульптурным композициям;

- установлены декоративные фонари;

- уставлены скамейки и урны;

- установлены вазоны для цветов;

- организована посадка кустарников и цветов;

- ежегодно проводится ремонт мемориала памяти о погибших участниках ВОВ;

- восстановлен фонтан.

Однако, мероприятия, реализованные в течение 2016-2017 годов не позволили в полной мере решить проблемы в сфере благоустройства Сосновского муниципального образования.

Анализ ситуации с благоустройством в Сосновском муниципальном образовании свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоустройства, с увеличением объемов финансирования и обязательным активным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

В целях поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии, приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа  Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.     Применение программного метода  позволит поэтапно осуществить благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-  повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству.

Муниципальная программа рассчитана на долгосрочный период, в рамках которой должна предусматриваться  целенаправленная работа  по комплексному благоустройству  территории муниципального образования. Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, позволит создать комфортные условия для отдыха населения, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности  объектам общественного назначения.

Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с Генеральным планом Сосновского муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 08.11.2017 г. № 100.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня  благоустройства нуждающихся  в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий  общего пользования Сосновского муниципального образования.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение задачи - организация мероприятий  по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования  Сосновского муниципального образования.

Достижение цели будет обеспечено путем выполнения целевых показателей - количество благоустроенных  дворовых и общественных территорий Сосновского муниципального образования, ед.

Срок реализации муниципальной программы  –  2018-2024 годы.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Планируемые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Всего |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующих современным требованиям благоустройства | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующих современным требованиям благоустройства | Кв.м. | 2686,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686,4 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих современным требованиям благоустройства от общего количества дворовых территорий | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания общественных территорий

Таблица 2

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Планируемые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Всего |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства | Кв.м. | 100 | 17390 | 17390 | 5147 | 120 | 3699 | 40 | 43886 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территория | % | 0,23 | 39,65 | 39,65 | 11,7 | 0,27 | 8,4 | 0,1 | 100 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,06 | 9,9 | 9,9 | 2,95 | 0,07 | 2,1 | 0,02 | 25 |

Раздел 3. Основные мероприятия программы

Программа на 2018-2024 годы сформирована с учетом государственной программы Иркутской области и включает в себя:

1. Адресный перечень  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в Приложении 1 к муниципальной программе. Основные мероприятия благоустройства дворовых территорий:

1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В 2018 году планируется благоустроить дворовую территорию к жилым многоквартирным домам по адресу: ул. Мира,1 и ул. Победы,4, которая не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя минимальный перечень работ по благоустройству:

- обеспечение освещения дворовой территории;

- установку  скамеек;

- установку  урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ  приведена в таблице 3:

Таблица 3

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 8400,00 |
| 2 | Стоимость урны | 1 шт. | 950,00 |
| 3 | Стоимость светильника | 1 шт. | 1920,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории:

- оборудование детского игрового комплекса;

- обустройство автопарковки (приобретение дорожного бордюрного камня, щебня для отсыпки);

- обустройство контейнерной площадки для сбора мусора;

- оборудование освещения на территории контейнерной площадки;

- озеленение дворовой территории (приобретение вазонов для цветов, посадка кустарников);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

- обустройство площадок для выгула домашних животных;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство ограждений, в виде  живой изгороди (акация).

Дополнительный перечень работ  реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная  стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ  приведена в таблице 4:

Таблица 4

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость игрового комплекса «Чиполино» | ед. | 187500,00 |
| 2 | Стоимость песочницы «Домик» | ед. | 19700,00 |
| 3 | Стоимость карусели «Вихрь» 8- мест | ед. | 28950,00 |
| 5 | Стоимость дорожного армированного бордюрного камня (1000*300*150) | ед. | 320,00 |
| 6 | Стоимость вазона | ед. | 6500,00 |
| 7 | Стоимость профильного листа (3*6) | 1кв.м. | 412,00 |
| 8 | Стоимость светильника (для освещения территории контейнерной площадки) | шт. | 2903,00 |

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации Сосновского муниципального образования от 08.11.2017г. № 100 «Об утверждении Порядка проведения  общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование  современной городской среды  Сосновского муниципального образования» на 2018-2024 годы и Положения комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении мероприятий  в муниципальную программу «Формирование  современной городской среды  Сосновского муниципального образования» на 2018-2024 годы».

Визуализированный перечень  образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству приводится в соответствии с Приложением 6 к муниципальной программе

2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

2.1. Благоустройство территорий общего пользования.

В  адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, включено 8 единиц, в том числе:

а) территория в с. Сосновка, ул. 1-ая Рыбоводов, напротив дома № 8 - установка детского городка, скамеек, урн для мусора;

б)   парк отдыха с. Сосновка на пересечении улиц Победы и Лесной (фасадная часть) - оборудование ограждения по периметру парка отдыха;

- оборудование освещения по периметру парка отдыха;

в) территория  с. Сосновка, ул. Лесная 2 Г- устройство автопарковки, ограждения и освещения;

г) территория  с. Сосновка, ул. Фабричная, напротив дома № 19 -  установка детского городка, скамеек, урн для мусора;

д) парк отдыха с. Сосновка на пересечении улиц Победы и Лесной (пешеходная зона) – устройство пешеходной зоны в парке отдыха асфальтным полотном и тротуарной плиткой;

е) территория с. Сосновка, ул. Лесная 1А – асфальтирование территории, устройство АРТ - объекта (световая конструкция), скамеек, урн, вазонов;

ж) территория с. Сосновка, ул. Трактовая, напротив Храма Вознесения Господня – асфальтирование, обустройство заборного ограждения, установка скамеек, урн, вазонов;

з) территория с. Сосновка, ул. Трактовая 5а – асфальтирование, установка АРТ - объекта (световая конструкция).

3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые  подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствие с заключенными соглашениями приведен в Приложении 3 к муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории, общественных и иных  территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации, в соответствии с графиком, утвержденным председателем комиссии.

Мероприятия  по инвентаризации уровня благоустройства  индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся в срок не позднее 1 декабря 2018 года.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Сосновского  муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы приведен в Приложении 5 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и   территорий общего пользования Сосновского муниципального образования приведен в Приложении 7 к  муниципальной программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых
относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы,
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем за ходом реализации муниципальной  программы и т. д.;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению
муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения плановой
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия
граждан и бизнес - структур в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы;

- контроль и координация мероприятий со стороны общественной комиссии Сосновского муниципального образования по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды.

## Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

## Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 4 к муниципальной программе.

## Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

## Раздел 6.  Механизм реализации Программы

6.1.Ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы является администрация Сосновского муниципального образования.

6.2. Участниками муниципальной программы являются:

а) администрация Сосновского муниципального образования;

б) руководители соц. учреждений;

в)руководители бизнес структур;

в) заинтересованные лица.

6.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение;

-  обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы;

- осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

- разрабатывает и согласовывает проект внесения изменений в муниципальную программу.

6.4. Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий  проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 7. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включённых в Программу в текущем году, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Трудовое участие  заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником  понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, ведущим специалистом по муниципальному хозяйству администрации Сосновского муниципального образования о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                В. С. Мелентьев

# Приложение 1

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы

от …2020г. №….

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № пп | Номер заявки | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 361 от 07.08.2017г. | Дворовая территория 2-х многоквартирных домов: С. Сосновка, ул. Победы, дом 4; С. Сосновка, ул. Мира, дом 1 |

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                В. С. Мелентьев

# Приложение 2

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы

от …2020г. №….

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № пп | Наименование территории |
| --- | --- |
| 1 | Общественная территория в с. Сосновка, ул. 1-ая Рыбоводов, напротив дома №8 |
| 2 | Парк отдыха с. Сосновка на пересечении улиц Победы и Лесной (фасадная часть) |
| 3 | Парк отдыха с. Сосновка на пересечении улиц Победы и Лесной (пешеходная зона) |
| 4 | Территория с. Сосновка, ул. Лесная 2Г |
| 5 | Территория с. Сосновка, ул. Фабричная, напротив дома № 19 |
| 6 | Территория с. Сосновка, ул. Лесная 1А |
| 7 | Территория с. Сосновка, ул. Трактовая, напротив Храма Вознесения Господня |
| 8 | Территория с. Сосновка, ул. Трактовая 5а |

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                В. С. Мелентьев

# Приложение 3

# к муниципальной программе Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы

от …2020г. №….

Адресный перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые  подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствие с заключенными соглашениями

| № п/п | Адрес объекта, земельного участка | Тип объекта | Площадь объекта, земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка потребности в финансировании восстановления благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный район Иркутской области | сельское поселение Иркутской области | наименование населенного пункта, улицы, № дома (при наличии) |  |  |  |  |
| 1 | Усольский район | Сельское поселение Сосновское муниципальное образование |  |  |  |  |  |

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                                 В.С. Мелентьев

# Приложение 4

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы   от …2020г. №….

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, исполнитель мероприятий | Источник финансирования | Общий объем финансирования, руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | Всего | 5709,3097 | 967,54 | 2294,5575 | 2358,2122 | 28,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Местный бюджет | 589,91492 | 11,46 | 17,05910 | 112,29582 | 28,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Областной бюджет | 1112,91733 | 273,14 | 409,41848 | 430,35885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 4366,57745 | 682,94 | 1868,07992 | 1815,55753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | Всего | 688,35 | 688,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 215,02 | 215,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 464,29 | 464,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство территорий общего пользования | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | Всего | 5020,9597 | 279,19 | 2294,5575 | 2358,2122 | 28,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Местный бюджет | 220,77492 | 2,42 | 17,05910 | 112,29582 | 28,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Областной бюджет | 897,89733 | 58,12 | 409,41848 | 430,35885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3902,28745 | 218,65 | 1868,07992 | 1815,55753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                                                       В.С. Мелентьев

# Приложение 5

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования  «Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы  от …2020г. №….

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |
| Основное мероприятие Благоустройство дворовой территории с. Сосновка, ул. Мира, 1 и ул. Победы,4 Перечень работ: 1.1.1. оборудование освещения дворовой территории 1.1.2. приобретение и установка скамеек, урн для мусора; 1.1.3.оборудование детского игрового комплекса; 1.1.4. обустройство автопарковки (приобретение дорожного бордюрного камня, щебня для отсыпки); 1.1.5.обустройство контейнерной площадки для сбора мусора; 1.1.6. оборудование освещения на территории контейнерной площадки; 1.1.7. озеленение дворовой территории (приобретение вазонов для цветов, посадка кустарников; 2. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. 1-ая Рыбоводов, напротив дома № 8 2.1 Перечень работ: 2.1.1.Приобретение и установка детского городка; 2.1.2. Приобретение и установка скамеек, урн для мусора 2.1.3.Оборудование наружного освещения общественной территории | Администрация сельского поселения Сосновского сельского поселения Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 01.06.2018 01.06.2018 | 01.09.2018 01.09.2018 | Приведение в нормативное состояние дворовой территории по ул. Мира, 1и ул. Победы,4 Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной парк отдыха с. Сосновка (фасадная часть) 1.1.Перечень работ: 1.1.1. Оборудование ограждения по периметру парка отдыха; 1.1.2.Оборудование освещения по периметру парка отдыха | Администрация сельского поселения Сосновского сельского поселения | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 год |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной парк отдыха с. Сосновка (пешеходная зона) 1.1.Перечень работ: 1.1.1. Приобретение и укладка тротуарной плитки и асфальтного полотна в парке отдыха 1.1.2. Устройство съездов с уклоном не более 1:10 на пересечении тротуаров (пешеходных путей) с проезжей частью внутренних дорог. 1.1.3. Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения 1.1.4. Установка бордюров, бортовых камней высотой не более 4 см. 1.1.5.Устройство опор (поручней и т.п.) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования с. Сосновка, ул. Лесная 2Г 1.1.Перечень работ: 1.1.1.обустройство асфальтированной автопарковки 1.1.2. обустройство не менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств не далее 50 м от входа в учреждение. 1.1.3. приобретение и установка дорожного знака ПДД РФ Знак 8.17 «Инвалиды» применяют со знаком 5.15. 1.1.4. Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м. 1.1.5. Оборудование освещения автопарковки. | Администрация сельского поселения Сосновского сельского поселения | 01.05.2021 | 01.09.2021 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 год |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. Фабричная, напротив дома № 19 1.1 Перечень работ: 1.1.1.Приобретение и установка детского городка; 1.1.2. Приобретение и установка скамеек, урн для мусора. | Администрация сельского поселения Сосновского сельского поселения | 01.05.2022 | 01.09.2022 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2023 год |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. Лесная 1А 1.1 Перечень работ: 1.1.1.Асфальтирование территории; 1.1.2. Приобретение и установка АРТ-объекта, скамеек, урн, вазонов. | Администрация сельского поселения Сосновского сельского поселения | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2024 год |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. Трактовая, напротив Храма Вознесения Господня 1.1 Перечень работ: 1.1.1.Асфальтирование территории; 1.1.2. Устройство заборного ограждения; 1.1.3. Приобретение и установка скамеек, урн, вазонов 2.Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. Трактовая 5а 1.1 Перечень работ: 1.1.1.Асфальтирование территории; 1.1.2. Приобретение и установка АРТ-объекта. | Администрация сельского поселения Сосновского сельского поселения Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 01.05.2024 | 01.09.2024 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства Повышение уровня благоустройства |  |

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                                                       В.С. Мелентьев

# Приложение 6

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы

от …2020г. №….

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

- Скамья:

3) Урна:

Уличные мусорные урны "Эконом" 25 л

В наличии

Скидка: 5%

Цена: 950 руб.

Количество шт.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                В.С. Мелентьев

# Приложение 7

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды Сосновского

Муниципального образования» на 2018-2024 годы

от …2020г. №….

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и   территорий общего пользования Сосновского муниципального образования

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Сосновского муниципального образования в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды Сосновского муниципального образования» на 2018-2022 годы(далее – Порядок).

1.2. Под дизайн - проектами понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн - проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн – проектов

2.1. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Сосновского муниципального образования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Сосновского муниципального образования осуществляется в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды  Сосновского муниципального образования» на 2018-2022 годы), проведения  оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды Сосновского муниципального образования» на 2018-2022 годы,  протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Сосновского муниципального образования.

2.3. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн – проектов

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, специалист администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования уведомляет уполномоченное лицо, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, придомовая территория которых включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, о готовности дизайн - проектов в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн - проектов.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, для дальнейшего их утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется главой администрации, специалистами  архитектуры и благоустройства в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн - проектов дворовых территорий многоквартирных домов уполномоченными лицами.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проектов благоустройства территорий общего пользования, включенных в проект программы осуществляется с участием главы администрации Сосновского муниципального образования, специалистов архитектуры и благоустройства,  а также с участием других профильных специалистов.

3.5. Дизайн - проекты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования утверждаются в трех экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования                                 В.С. Мелентьев