****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 .02.2020г. № 14

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год (приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А.опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «28» февраля 2020г. № 14

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы**

**за 2019 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2019 годы | 7310029999 | *Мероприятия в области дорожного хозяйства* | 1292,35 | 917,31 | 71,0 | -обустройство освещения автомобильных дорог- 138,0 т. р.;  - частичная отсыпка дорог местного значения -628,4т. р.;  - приобретение дорожных знаков-6,4;  - нанесение дорожной разметки-45,8 т. р.  - устройство пешеходной дорожки-99,9 т. р.  - грейдирование дорог местного значения- 51,0 т. р.;  - текущий ремонт переезда уастка а/ дороги по пер. Заречному- 17,7 т. р. |
| 73100S2370 | 441,95 | 441,95 | 100,0 | Выполнение мероприятий проектов народных инициатив |
| 7320029999 | *Мероприятия в области жилищного хозяйства* | 37,56 | 37,56 | 100,0 | - ремонт муниципальной квартиры по ул. Мира,1-6 на сумму 37,561 т.р. |
| 7330029999 | *Мероприятия в области коммунального хозяйства* | 145,97 | 142,33 | 97,5 | - приобретение погружного скважинного насоса- 9,8 т. р.;  - шланг, хомуты, труба профильная – 8,6 т. р.;  - ремонт и диагностика оборудования-2,435 т. р.;  - исследование воды- 70,7 т. р.;  - бурение скважины для заливки корта- 51,8 т. р. |
| 7340029999 | *Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения* | 201,98 | 187,21 | 92,7 | **-** услуги а/ вышки- 7,0 т. р.;  - приобретение осн. ср- в (уличные светильники)- 160,4;  - приобретение материальных запасов- 19,8т. р. |
| 7350029999 | *Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения* | 5,5 | 5,5 | 100,0 | - приобретение ГСМ для вывозки мусора- 3,5 т. р.;  -приобр. мусорн.мешков, перчаток- 2,0 т. р. |
| 7360029999 | *Мероприятия, направленные на благоустройство территории* | 749,48 | 664,62 | 88,7 | - ремонт ограждения МФ спортивной площадки- 35,141 т. р.;  - приобретение основных средств и материальных запасов ( новогодн. гирлянда, ГСМ, зап. части к а/ машине, краска, пиломатериал, мусорные контейнеры |
| 73600 S2370 | *Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив* | 64,82 | 64,82 | 100,0 | Приобретение теневого навеса- 64,817 |
|  | 73600 S2971 | *Мероприятия, направленные на мест накопления ТКО* | 591,68 | 591,68 | 100,0 | - ограждение контейнерных площадок, приобретение контейнеров- 591,68 т. р. |
| **ИТОГО:** | | | **3531,29** | **3052,98** | **86,4** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016 г. № 380 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2017-2019годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В 2019 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

*В сфере содержания жилищного хозяйства*

- ремонт муниципальной квартиры по ул. Мира 1-6

*В сфере развития системы коммунального хозяйства*

- бурение скважины для заливки корта и приобретение погружного насоса, шланга, хомутов;

- ремонт и диагностика оборудования;

- выполнение исследования питьевой воды и забор проб;

- приобретение материальных запасов.

*Благоустройство территории*

*-* приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов для дооборудования уличного освещения;

*-* оплата услуг по дооборудованию уличного освещения;

*-* приобретение ГСМ для вывозки мусора;

*-* приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству;

*-* приобретение сувенирной продукции для награждения участников конкурса «Лучшее оформление усадеб»;

*-* оплата работ, услуг по благоустройству территории; выполнение работ, услуг по содержанию имущества.

*В области дорожного хозяйства*

- ремонт и содержание автомобильных дорог;

- изготовление техпаспортов на автомобильные дороги.

В течение 2019 года в муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» внесены изменения в части изменения мероприятий программы и перераспределения финансирования мероприятий программы.

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

В 2019 году денежные средства на реализацию муниципальной программы составили 3052,98 тыс. руб. или 86,4 % от годовых бюджетных назначений.

При выполнении программных мероприятий в 2019 году получены следующие результаты по сравнению с предыдущим периодом (2018 год):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - увеличено количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства на 6 ед.по сравнению с предыдущим периодом;  - увеличено количество мероприятий по организации и ежегодной очистке и вывозке мусора с мест захоронения на 1 ед. по сравнению с предыдущим периодом;  - мероприятия по упорядочению адресного хозяйства в муниципальном образовании в 2019 году не проводились, работа будет продолжена в 2020 году;  - работа по организации сбора мусора на территории сельского поселения выполнены полностью (обустроены площадки для сбора мусора, установлены контейнера);  - из-за ежегодного увеличения тарифов на тепловую энергии и электроэнергию снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (администрация сельского поселения и муниципального учреждения культуры) не произошло;  -снижены расходы бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 3%;  - увеличено соответствие техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих и огороднических а/ дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 5%;  - увеличено соответствие техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры на 4%  В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.  Таблица 2   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Нименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | | | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель | | 1 | " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |  1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**   По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективным.  **4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**  По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год сформированы следующие предложения:  - активизировать работу по ремонту автомобильных дорог местного значения;  - активизировать работу в населенных пунктах муниципального образования по упорядочению адресного хозяйства;  - принять меры по снижению расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.  Глава администрации Сосновского  муниципального образования В.С. Мелентьев |