20.07.2021Г.№58

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МО К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022Г.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 ст. (Правила оценки готовности к отопительному периоду), ст. 22, 46 Устава Сосновского муниципального образования, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории Сосновского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать данное решение в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МО К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022Г.

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| I. Организационные мероприятия |
|  | Аттестация персонала, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | Директор ООО ТК «БЕЛАЯ» | Гл. энергетик, начальник участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |
| а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов и электродвигателей | шт. | 2 | 12,0 тыс. руб. | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт конвективной части котла №1 | шт. | 1 | 250,0 тыс. руб. | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котла №2 | шт. | 1 | 150,0 тыс. руб. | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дренажно-спускной системы котла №2 | шт. | 1 | 28,0 тыс. руб. | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт транспортера ШЗУ | шт. | 1 | 37,0 тыс. руб. | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 17,0 тыс. руб. | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в). Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е). Системы энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж). Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | т | 52,9 | 2808 | 148543,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | т | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Др. твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническая соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники энергоснабжения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства подвоза топлива |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мотопомпа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 4.Средства связи |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Ключи гаечные и разводные разные | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2. | Резинотехнические изделия (прокладки, манжеты, сальники, шланги, ремни) | кг | 20 | 0,085 | 1,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 3. | Набивка сальниковая | кг | 10 | 0,535 | 5,35 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 4. | Масла индустриальные | л | 10 | 0,097 | 0,970 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 5. | Смазки консистентные | кг | 5 | 0,156 | 0,78 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 6. | Запорная арматура | шт. | 2 | 7,5 | 15,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 7. | Болты и гайки различного диаметра | кг | 20 | 0,13 | 2,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 8. | Кислород технический | м3 | 6 | 0,064 | 0,385 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 9. | Газ пропан | кг | 21 | 0,058 | 1,21 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 10. | Шнуры асбестовые | кг | 10 | 0,257 | 2,57 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 11. | Подшипники разные для насосного оборудования | шт. | 4 | 0,5 | 2,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев