

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.02.2024г. №26

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018 - 2025годы**

**за 2023 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018-2025годы за 2023 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «12» февраля 2024 г. № 26

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы за 2023 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды » на период 2018-2025годы | 733F255551 |  | 1 087,90 | 1 087,90 | 100,0 | Благоустройство общественной территории по адресу с. Сосновка ул. Лесная, 1 А  (асфальтирование территории ДК «Исток», приобретение урн, вазонов, стенда и скамеек) |
| **ИТОГО:** |  |  | **1 087,90** | **1 087,90** | **100,0** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. № 110 утверждена муниципальная программа «О формирование современной городской среды» на период 2018-2022годы. Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025годы.

В 2023 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

- благоустройство общественной территории по адресу с. Сосновка ул. Лесная, 1 А.

Перечень выполненных работ:

- асфальтирование территории МКУК «Сосновский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Исток»;

- приобретение и установка скамей, урн, вазонов и стенда.

1. **Анализ показателей результативности муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»** | | | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства | кв. м. | 816 | 816 | 0 | 100 |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0,35 | 0,35 | 0 | 100 |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. м. | 0,08 | 0,08 | 0 | 100 |  |

1. **Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий.**

За период реализации муниципальной программы не реализованных или частично реализованных мероприятий не было.

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| **1.Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы** | **1 087,90** | **1 087,90** | **0** | **100** |  |
| 1.1 Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2 Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования | 1 087,90 | 1 087,90 | 0 | 100 |  |

В 2023 году фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 1 087,90 тыс. руб. или 100 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:

1 076,20 руб.- средства областного бюджета;

11,70 руб.- средства местного бюджета.

При выполнении программных мероприятий в 2023 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2019 года:

* повышена комфортность и безопасность нахождения граждан на общественной территории;
* улучшено санитарное и эстетическое состояние общественной территории;
* количество благоустроенных общественных территорий увеличено на 6 ед. по сравнению с базовым периодом;
* площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства увеличено на 40 761 кв. м. по равнению с базовым периодом;
* увеличена площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования на 38,5 кв. м.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | "Формирование современной городской среды " | 4 | 4 | нет | нет | нет |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2023 год, считать уровень эффективности муниципальной программы - высокоэффективным.

1. **Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях**

В течение 2017-2023гг. в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 26.12.2017г постановление №117, от 28.08.2018г. постановление №77, от 13.09.2019г. постановление №84, от 27.03.2020г. постановление №36, от 21.08.2020г. постановление №78, от 09.10.2020г. постановление №89, от 19.10.2021г. постановление №73, постановление от 27.02.2023г. №19, постановление от 28.07.2023г. № 52).

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год сформированы следующие предложения:

- продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В.С. Мелентьев