18.03.2022Г.№37

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ПЕРИОД 2018 - 2024ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018 - 2024годы за 2021 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «18» марта 2022г. № 37

Приложение 1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ПЕРИОД 2018-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024годы | 753F255551 |  | 1861,88 | 1861,88 | 100.0 | - установлена скульптура «Мальчик и девочка под зонтиком»; -укладка асфальтового покрытия территории автопарковки с. Сосновка ул. Лесная 2Г; - обустройство дорожной разметки с. Сосновка ул. Лесная 2Г; - установка видеонаблюдения |
| ИТОГО: |  |  | 1861,88 | 1861,88 | 100,0 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. № 110 утверждена муниципальная программа «О формирование современной городской среды» на период 2018-2022 годы. Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024годы.

В течение 2017-2021гг. в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 26.12.2017г постановление №117, от 28.08.2018г. постановление №77, от 13.09.2019г. постановление № 84, от 27.03.2020г. постановление №36, от 21.08.2020г. постановление № 78, от 09.10.2020г. постановление № 89, от 19.10.2021г. постановление № 73).

В 2021 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

Благоустройство территории общего пользования улица Лесная, 2Г – автопарковка.

Перечень  выполненных работ:

- изготовление скульптуры « Мальчик и девочка под зонтиком»;

- обустроена дорожная разметка с. Сосновка ул. Лесная 2 Г автопарковка;

- установлено видеонаблюдение.

2. Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде.

В 2021 году фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 1861,88 тыс. руб. или 100 %. от годовых бюджетных назначений, в том числе:

1 773 220 руб.- средства областного бюджета;

88 660 руб.- средства местного бюджета.

При выполнении программных мероприятий в 2021 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2018 года:

- улучшены условия для маломобильных групп населения;

- повышена комфортность и безопасность нахождения граждан на общественной территории;

- улучшено санитарное и эстетическое состояние общественной территории;

- количество благоустроенных общественных территорий увеличено на 4 ед. по сравнению с базовым периодом;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства увеличено на 39825 кв. м. по равнению с базовым периодом;

- увеличена площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования на 22,8 кв. м.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | "Формирование современной городской среды " | 6 | 6 | нет | нет | нет |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2021 год, считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы за 2021 год сформированы следующие предложения:

- продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев