**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 15 .02.2016г. № 64

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в 2015 году на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования и перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2016году и плановом периоде 2017-2018 годах**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в 2015 году на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования (Приложение 1).
2. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, предлагаемых к финансированию в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годах (Приложение 2)
3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.Г.Устинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «15» февраля 2016г. № 64

Приложение 1

**Отчет по исполнению мероприятий муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования в 2015 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Устойчвое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" на 2014-2017 годы: | 701 00 00 | *мероприятия, направленные на функционирование главы администрации* | 713.8 | 713.8 | 0.0 |
| 702 00 00 | *мероприятия, направленные на функционирование местной администрации* | 3608.3 | 3506.9 | -101.4 |
|
| 703 00 00 | *Резервный фонд* | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 704 00 00 | *мероприятия в области национальной экономики* | 837.2 | 707.2 | -130.0 |
| Муниципальная программа "Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2014-2017 годы | 711 00 00 | *мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | 7.5 | 7.2 | -0.3 |
|
|
| 712 00 00 | *мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения* | 104.1 | 35.1 | -69.0 |
|
| Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства на | 721 00 00 | *мероприятия в области дорожного хозяйства* | 718.8 | 516,2 | -202,6 |
|  | *мероприятия в области жилищного хозяйства* |  |  |  |
| территории сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2014-2017 годы | 722 00 00 | 10.0 | 0.0 | -10.0 |
| 723 00 00 | *мероприятия в области коммунального хозяйства* | 1191.2 | 1191,0 | -0.2 |
| 724 00 00 | *мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения* | 155.9 | 154.0 | -1.9 |
|
|
|
| 725 00 00 | *мероприятия, направленные на содержание мест захоронения* | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 726 00 00 | *мероприятия, направленные на благоустройство территории* | 420.3 | 403.0 | -17.3 |
| Муниципальная программа "Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2014-2017 годы | 731 00 00 | *мероприятия в области молодежной политике* | 50.0 | 48.0 | -2.0 |
|
|
|
| 732 00 00 | *мероприятия в области культуры и кинематографии* | 2383.1 | 2374.8 | -8.3 |
|
|
|
| 733 00 00 | *мероприятия в области пенсионного обеспечения* | 115.4 | 115.4 | 0.0 |
|
|
|
| 733 00 00 | *мероприятия в области социальной политики* | 69.0 | 68.2 | -0.8 |
| 734 00 00 | *мероприятия в области физической культуры и спорта* | 428.8 | 428.5 | -0.3 |
|
|
|
| **ИТОГО:** |  |  | **10813.4** | **10269.3** | **-544.1** |

Глава администрации

Сосновского муниципального образования В.Г. Устинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «15» февраля 2016г. № 64

Приложение 2

**Перечень**

**муниципальных программ сельского поселения**

**Сосновского муниципального образования, предлагаемых к финансированию в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цели реализации муниципальных программ |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 2014-2018гг. | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,  Специалист по экономическим вопросам | 1.Совершенствование механизмов управления экономическим развитием поселения;  2.Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, совершенствование системы управления муниципальным имуществом |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и защита населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 2014-2018гг. | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,  Специалист по муниципальному хозяйству | Разработка комплексных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и совершенствованию организации безопасного дорожного движения |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского муниципального образования» | 2014-2018гг. | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,  Специалист по ЖКХ | 1.Содействие внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;  2. Модернизация объектов коммунального хозяйства;  3. Создание благоприятных условий проживания граждан;  4.Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования жилищно- коммунального хозяйства |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 2014-2018гг. | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,  Специалист по работе с населением | 1.Создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни и устойчивого развития культуры;  2.Улучшение условий жизнедеятельности граждан молодого и старшего поколения |

Глава администрации

Сосновского муниципального образования В.Г. Устинов

**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на 2014- 2017 годы**

**в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **Утверждено, т. р.** | **Исполнено, т. р.** |
| 701 0000 | **Ст. 211** заработная плата главы администрации -555,3 т.р.;  **Ст. 213** начисления на оплату труда -158,5 т.р.; | 713,8 | 713,8 |
| 702 0000 | **Ст. 211** зараб. плата мун. сл, вспомогат., тех. персонала- 2032.3 т. р.;  **Ст. 213** начисления на выплаты по оплате труда- 588.9 т. р.;  **Ст. 221** оплата услуг связи- 57.6 т. р.;  **Ст.223** оплата за эл. энергию- 53,6 т. р.  **Ст.224** арендная плата -101,0 т. р.  **Ст. 225** оплата ГПХ (Петров О. А)- 120.8 т. р.;  услуги ООО "Техсервис" заправка картриджей- 11т. р.; пожарная сигнализация- 6.0 т. р;  ТО "Нива"- 5.8 т. р.;  поверка измерительных приборов- 10,8т. р.  **Ст. 226** оплата ГПХ (Карюк Е.П.)- 32.2 т. р.;  услуги ООО "СОФТсервис" -24.5 т. р.;  Регистр МО- 5.0 т. р;  Гарант 54.8 т. р.;  ЭЦП - 7.0 т. р.;  подписка- 4.3 т. р.;  обучение- 10,4т. р.;  охрана - 18.0 т. р.;  разраб. положения о гербе и флаге- 29.5 т. р.; страховка а/ транспорта (а/ маш, трактор)- 10,7т.р.;  оказание услуг юр. помощи- 15.0 т. р.  оплата услуг «Софтсервис» - 12,2т. р.  **Ст. 290** приобретение открыток, грамот, благодарностей - 2.5 т. р.;  приобретение подарка для д/ сада- 10.0 т. р.  **Ст. 310** приобретение многофункционального центра- 9.6 т. р.;  стенд для объявлений- 3.6 т. р.,  чайник – 1,2т. р.;  **Ст. 340**  изготовление герба- 0,5 т. р.;  тонер – 1,9 т. р.;  фотоальбомы – 0,6 т.р.  комплектующие к орг. технике- 70,8 т. р.  приобр. тонера, картриджа, чернил- 3,7 т. р.  ГСМ 109.0 т. р. ;  канц. товары - 32.6 т. р.;  хоз. товары- 11,0 т. р;  стремянка, короб архивный- 2,1  **Ст. 290** (Налоги) – 36,4 т. р. | 3608,3 | 3506,9 |
| 704 0000 | **Ст. 226** изготовление кадастровых паспортов, разработка местных нормативов градостроительного проектирования- 707,2 т. р. | 837,2 | 707,2 |
|  | **Итого:** | **5159,3** | **4927,9** |

Глава Сосновского МО В.Г. Устинов

Исп. Колоскова Г.Г.

**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014- 2017 годы в 2015году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **Утверждено, т. р.** | **Исполнено, т. р.** |
| 711 0000 | **Ст. 226** обучение сотрудника по пожарно- техн. минимуму -1,5 т.р.;  **Ст. 340** приобретение диз. топлива для опашки противопожарных полос и заправки дизельной электростанции -5,7 т.р.; | 7,5 | 7,2 |
| 712 0000 | **Ст. 310** приобретение дорожных знаков- 34,0 т. р.; **Ст. 340** приобретение хомутов к дорожным знакам- 1,1 т. р.; | 104,1 | 35,1 |
|  | **Итого:** | **111,6** | **42,3** |

Глава Сосновского МО В.Г. Устинов

Исп. Колоскова Г.Г.

**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014- 2017 годы**

**в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **Утверждено, т. р.** | **Исполнено, т. р.** |
| 721 0000 | **Ст. 225** ремонт дорог местного значения, автопарковки – 395,0 т.р.;  Грейдирование дорог-35,0 т.р.;  **Ст. 226** изготовление тех паспортов на дороги- 86,250 т. р. | 718,8 | 516,2 |
| 722 0000 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 10,0 | 0 |
| 723 0000 | **Ст. 225** демонтаж, монтаж водоподъемной трубы с заменой насоса- 5,0 т. р.  доп. работы по ремонту ХВС- 99,7 т. р.  прокладка труб .- 56,5 т. р.  устройство каркаса из металлической сетки- 78,2 т.р.  ремонт емкости ВНБ- 60,7 т. р.  изоляция поверхности ВНБ метал. листом- 71,2 т. р.  т. р.  Прокол трубы для выполн работ по ремонту сетей ХВС- 99,7 т. р.  Чистка камер- 52,6 т. р.  ремонт водонапорной башни- 21,8т. р (Софинанс)  ремонт водовода - 70,0 т. р. (Софинанс)  Ремонт школьной площадки – 98,4 т. р.  контроль качества питьевой воды- 4,524 т. р.  доп работы по ремонту водовода (изоляция труб)- 96,4 т. р.  **Ст. 226**  устройство налива пожарного водоснабжения ВНБ- 7,9 т. р.  контроль качества питьевой воды- 0,7 т. р.  устройство ограждения для ВНБ- 49,9  Демонтаж трубопровода- 64,0 т. р.  Уст резервной емк- 50,5 т. р  **Ст. 310** приобретение насоса ЭЦВ- 32,1 т. р.;  приобретение емкости для ВНБ- 95,0 т. р.;  приобретение станции СУЗ- 15,4 т. р.  **Ст. 340** приобретение шины, кабеля для подкл емкости- 0,8 т. р.;  приобретение фасонных частей- 59,9 т. р. | 1191,2 | 1191,0 |
| 724 0000 | **Ст. 223** Бездоговорное потреблениеэл. энергии- 65,0 т. р.;  **Ст. 225** ремонт освещения по ул. Новая, д. Арансахой**-** 23,4 т. р.  **-** аренда а/ вышки- 22,6 т. р.  **Ст. 226** услуги а/вышки- 14,3 т. р.  **Ст. 310** приобретение светильников- 11,2 т. р.  **Ст. 340** приобретение датчиков, кабелей, зажимов- 17,5 т. р. | 155,9 | 154,0 |
| 725 0000 | **Содержание мест захоронения** | 0 | 0 |
| 726 0000 | **Ст. 290** приобретение сувенирной продукции- 5,3 т. р.;  **Ст. 225** Ремонт фонтана- 39,8 т. р.  **Ст. 226**  ремонт освещения по ул. Новая, д. Арансахой**-** 23,4 т. р.  **-**оплата услуг по оформл. приусад. участка **–** 2,6 т. р.  **-** услуги а/ вышки- 10,4 т. р.  услуги бур. машины для устр-ва цветника- 3,4 т. р.  Демонтаж обелиска- 10,0 т. р.  Услуги по установке детской площадки – 14,3 т. р.  Услуги по установке элементов благоустройства- 33,3т. р.  **Ст. 310**  Приобретение детского городка- 75,0 т. р.  Приобретение качели – 34,0 т. р.  Приобр. скамьи «Любви и верности»- 23,0  Приобр. скульптуры «Совет да любовь»- 15,0 т. р.  Приобретение скамейки, цветника- 5,8 т. р.  Приобр. стелы- 33,5 т. р.  **Ст. 340** приобретение диз. топлива- 11,5 т. р.  Приобр перчаток, мешков для мусора- 8,8 т. р.  Приобр хоз. товаров для провед меропр «30- летие ул. Новая»- 9,3 т. р.  Приобр лака, краски для подг к конкурсу мун. обр- 3,6 т. р.  Приобретение дер. лавочек-28,0 т.р.  Приобретение урн- 4,0 т. р.  Приобр. элементов стелы- 6,5т. р.  приобретение указателей с наименованиями улиц- 2,5 т. р. | 420,3 | 403,0 |

Глава Сосновского МО В.Г. Устинов

Исп. Колоскова Г.Г.

**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014- 2017 годы**

**в 2015году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **Утверждено, т. р.** | **Исполнено, т. р.** |
| 731 0000 | **Ст. 226**  оплата договора ГПХ (услуги по оформлениюстоянки, изготовл. декорац, визиток для проведения турслета)- 7,3 т. р.  **Ст. 290**  приобретениебукетов цветов и сувенирно- подарочной продукции для проведения праздничных мероприятий- 20,15 т. р.  приобретен. Часов для поздравления «Мисс Усольс. района»- 0,950 т. р.  **Ст. 340**  приобретениебаннеров в кол- ве 2 шт. (1шт.антинаркот. тематика, 1 шт. на турслет) – 3,3 т. р.  приобретение хоз. товаров на тур. слет- 16,3 т. р. | 50,0 | 48,0 |
| 732 0000 | **Ст. 211** заработная плата работников мук -1025,4 т.р.;  **Ст. 213** начисления на оплату труда -310,7 т.р.;  **ст. 221** оплата услуг связи- 17,5т. р.;  **Ст.223** оплата за эл. энергию- 403,0 т. р.  **Ст. 225** договор ГПХ по обсл. Здания- 161,5 т. р.  Пожарная сигнализ.- 6,980 т. р.  Замена дверей (софинансирование)- 140,0 т. р.  Техсервис (заправка тонером)- 0,4 т. р.  Провывка, опрессовка системы водоснабжения- 8,0 т. р.  **Ст. 226** охрана- 27,3 т. р.  Обучение сотрудников- 22,9 т. р.  Услуги 1С (Софтсервис)- 12,1 т. р.  Лицезия, антивирус- 7,4 т. р.  Бланки строгой отчетности- 5,0 т. р.  Подписка- 6,0 т. р.  **Ст.290** подарочно- сувенирная продукция- 8,148 т. р. (шары гелиевые, сувениры)  **Ст.310** батут ( софинансирование) – 70,0 т. р.  Сценические куклы «Маша и Медведь» ( софинансирование)- 30,0 т. р.  Приобр. утюга, шуруповерта- 4,4 т. р.  Приобрет. Звуковой аппаратуры- 14,8 т. р.  Приобрет. Аппарата для ваты- 3,2 т. р.  **Ст.340** Хоз. товары – 37,9 т. р.  Канц. Товары- 17,5 т. р.  Приобрет. Картриджа- 1,5 т. р.  Приобр. фанеры- 3,5 т. р.  Приобр. комплекта посуды- 2,6 т. р.  Приобр. мячей, мыльных пузырей, мелки для проведения культ.- массовых меропр- 1,6 т. р.  **Ст290** (налоги)- 25,5 т. р. | 2383,1 | 2374,8 |
| 7330000 | **Ст. 263**  выплата пенсии муниципальному служащему- 115,4 т. р.  **Ст. 290**  приобр. сувенирно- подарочной продукции- 14,0 т. р.(поздравление с 80- летием, 90- летием пожилых людей)  **Ст. 340**  приобретение продуктовых наборов ветеранам ВОВ и труженикам тыла – 22,7т. р.  краска для ремонта обелиска ВОВ, цветы- 6,0 т. р  продукты для проведения ветеранского тур. слета- 6,0 т. р.  продукты для провед. меропр. «Играй гармонь» - 12,5 т. р.  сувенирно- подарочная продукция для проведения праздничных меропр.- 14,0 т. р. | 184,4 | 183,6 |

Глава Сосновского МО В.Г. Устинов

Исп. Колоскова Г.Г.