Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    14.02.2017г.  	                                                                                 № 14

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» за    2016 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» за 2016 год (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                                 В.Г. Устинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «14» февраля 2017г. № 14

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» за    2016 год

1. Краткое  описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на 2014-2018годы | 7210000000 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 999,0 | 40,0 | 2,6 |
|  | 7220000000 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 15,7 | 15,7 | 99,4 |
|  | 7230000000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 38,4 | 38,4 | 100,0 |
|  | 7240000000 | Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 73,0 | 72,4 | 99,2 |
|  | 7250000000 | Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения | 0 | 0 | 0 |
|  | 7260000000 | Мероприятия, направленные на благоустройство территории | 64,0 | 63,9 | 100,0 |
| ИТОГО: | 1190,1 | 230,4 | 19,3 |

В 2016 году  была продолжена реализация муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2014-2018годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 13.12.2013г № 88.

Целями  муниципальной программы является:

- обеспечение населения  качественными услугами ЖКХ;

- содействие  внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;

- модернизация объектов коммунального хозяйства;

- создание  благоприятных условий  проживания граждан;

Для достижения указанных целей в результате  реализации муниципальной программы в  2016 году предполагалось решить  следующие задачи:

- обеспечение устойчивого функционирования ЖКХ;

- повышение уровня благоустройства на территории муниципального хозяйства;

- обеспечение  совершенствования дорожных условий.

В соответствии с задачами в  2016 году реализованы следующие  программные  мероприятия:

В  сфере содержания жилищного хозяйства

- выполнены работы по очистке желобов  от снега в 2-х МКД;

В сфере развития системы коммунального хозяйства

- приобретен и установлен насос ЭЦВ- 6,5-85 на ВНБ

Благоустройство территории

- выполнены работы  по дооборудованию уличного освещения;

- выполнена оплата услуг за бездоговорное уличное освещение;

- приобретены материальные запасы  для выполнения работ по благоустройству (диз. топливо, перчатки, метлы);

-  оплата услуг по благоустройству территории (установка урн, скамеек, детского городка, карусели, монтаж и демонтаж новогодней елки, автовышки);

- выполнена оплата услуг по ремонту автомобильных дорог (услуги грейдера);

2.  Анализ  показателей результативности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы  к 2016 году должны были достигнуты следующие показатели:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя результативности | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | ффакт |  |  |
| Благоустройство территории мест массового пребывания населения (парк): - количество малых архитектурных форм; - количество скульптур; | ед. ед. | 10 1 | 2 225 3 |  |  |
| Приобретение детской игровой площадки | Ед. | 1 | 2 |  |  |
| Ремонт детских игровых площадок | % | 100 | 1100 |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок (чистка свалок) | Ед. | 1 | 2 |  |  |
| Санитарная очистка мест захоронения | ед | 1 | 2 |  |  |
| Упорядочение адресного хозяйства | % | 100 | 100 |  |  |
| Замена межпанельных швов МКД по ул. Мира, 1 и ул. Победы,4 | Кол. | 2 | 1 |  | Отсутствие средств бюджета |
| Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения, в том числе садоводческих, а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД | км. | 2,6 | 0,6 |  |  |

3. Перечень  нереализованных или частично реализованных мероприятий

За период реализации муниципальной программы  «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2014-2018годы не выполнены работы:

- по замене межпанельных швов в многоквартирном доме по ул. Мира, 1 из - за отсутствия финансовых средств в бюджете сельского поселения;

- не использован дорожный фонд в сумме 993,5 тыс. руб.,  не выполнены запланированные мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

Фактические расходы  местного бюджета на реализацию муниципальной программы  в 2016 году составили  230,4  тыс. руб. или 19,3% от годовых бюджетных назначений. Мероприятия по благоустройству в 2016 году выполнены в основном за счет областного бюджета- 804,2 тыс. руб. (приобретение детского городка, обустройство парка отдыха, обустройство спортивной площадки)  и внебюджетных средств -567,3 тыс. руб. (СХ ОАО «Белореченское»).

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Итоги  реализации муниципальной программы характеризуются  средней степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач. Для дальнейшей реализации Программы необходимо активизировать работы по  ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе садоводческих.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                   В.Г. Устинов