18.03.2022Г.№38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2021-2023 годы за 2021 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К. А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «18» марта 2022г. № 38

Приложение 1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Таблица 1

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2021-2023 годы | 7310029999 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 1166,0 | 1111,79 | 95,3 | -услуги по вывозу снега с ул. Лесная, Победы, Мира с. Сосновка -услуги автогрейдера по планировке автомобильных дорог общего пользования с. Сосновка -работы по отсыпке дороги по адресу с. Сосновка ул. Пионерская -устройство дорожной разметки -ремонт автомобильной дороги с. Сосновка пер. Пионерский -изготовление технического паспорта на дорогу |
|  | 7320029999 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 150,68 | 50,91 | 33,8 | -ремонт первого подъезда в жилом доме по адресу с. Сосновка ул. Мира д. 1 - взносы за капитальный ремонт |
|  | 7320029999 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 317,76 | 17,76 | 5,6 | -исследование воды -оценка котлов |
|  | 7330129999 | Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 466,14 | 27,53 | 5,9 | -приобретение эл. товаров (лампы, кабеля, датчики, розетки, выключатели, провод, зажимы) |
|  | 7330229999 | Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения | 26,9 | 26,9 | 100 | - выполнение работ по вывозу мусора с территорий кладбищ (новое и старое) с. Сосновка - приобретение ГСМ для уборки кладбищ |
|  | 7330329999 | Мероприятия, направленные на благоустройство территории | 887,09 | 811,39 | 91,5 | -покраска, побелка обелиска ВОВ -доставка игрового оборудования до п. Белогорск -акарицидная обработка территории от клещей -ремонт сцены в парке отдыха с. Сосновка -изготовление пешеходного металлического моста в д. Арансахой -проведение негосударственной экспертизы -изготовление и установка памятных плит в сквере «Аллея славы» с. Сосновка -приобретение краски, кисти для ремонта обелиска, детских игровых площадок |
|  | 73303S2370 | Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 386,00 | 386,00 | 100,0 | Благоустройство пешеходной дорожки с. Сосновка, ул. Лесная, протяженностью 86 м., с укладкой асфальтового полотна и бортового камня. |
| ИТОГО: | 3400,57 | 2432,28 | 71,52 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. № 112 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2021-2023 годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2021-2023 годы.

В течение 2021 года в муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 16.03.2021г постановление № 28, от 17.06.2021г. постановление № 47, от 17.09.2021г. постановление № 67, от 15.12.2021г. постановление №88, от 15.12.2021г. постановление № 92).

2. Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде.

В 2021 году денежные средства на реализацию муниципальной программы составили 2432,28 тыс. руб. или 71,52 % от годовых бюджетных назначений.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1111,79 тыс. руб., в том числе:

- 0409 7310029999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг в сумме 1111,79 тыс. руб. (вывоз снега по ул. Лесная, ул. Победы, ул. Мира с. Сосновка- 35,00 тыс. руб., грейдирование автомобильных дорог с. Сосновка – 26,4 тыс. руб., отсыпка дороги по ул. Пионерская с. Сосновка – 65,00 тыс. руб., нанесение дорожной разметки – 68,17 тыс. руб., ремонт автомобильной дороги пер. Пионерский с. Сосновка – 754,25 тыс. руб., изготовление технического паспорта на дороги – 143,00 тыс. руб.);

- 0409 7310029999 247 закупка энергетических ресурсов в сумме 19,96 тыс. руб. (возмещение неосновательного обогащения за уличное освещение).

По подпрограмме «Содержание жилищного хозяйства» бюджетные ассигнования освоены в сумме 50,91 тыс. руб.:

- 05017320029999 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) – оплата услуг по ремонту подъезда в МКД – 48,70 тыс. рублей; оплата взносов в Фонд капитального ремонта – 2,21 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие системы коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования освоены в сумме 17,76 тыс. руб.

- 0502 7320029999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды – 14,76 тыс. руб., оценка котлов- 3,0 тыс. руб.);

По подпрограмме «Благоустройство территории (уличное освещение)» бюджетные ассигнования освоены в сумме 27,53 тыс. руб.

- 0503 7330129999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (приобретение эл. товаров – 27,53 тыс. руб.);

По подпрограмме «Организация и содержание мест захоронения» бюджетные ассигнования освоены в сумме 26,9 тыс. руб.

- 0503 7330229999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (вывоз мусора с территории нового и старого кладбища с. Сосновка -  25,4 тыс. руб., ГСМ для уборки кладбища – 1,5 тыс. руб.);

По подпрограмме «Благоустройство территории» бюджетные ассигнования освоены в сумме 811,39 тыс. руб.

- 0503 7330329999 244 (оплата транспортных услуг по доставке игрового оборудования п. Белогорск – 8,30 тыс. рублей, оплата услуг по заливке корта – 14,62 тыс. рублей, оплата услуг по изготовлению металлического моста в д. Аранцехой – 58,47 тыс. рублей, оплата услуг по покраске и побелке обелиска – 6,36 тыс. рублей, оплата услуг по обработке парка отдыха от клещей – 18,07 тыс. рублей, оплата услуг по ремонту сцены в парке отдыха – 74,50 тыс. рублей, оплата услуг госэкспертизы сметы по программе «Комфортная среда» - 25,00 тыс. рублей, приобретение основных средств по благоустройству: памятные плиты к 9 Мая – 37,00 тыс. рублей, металл для моста в д. Аранцехой 25,70 тыс. рублей, игровой детский комплекс в п. Белогорск – 200,00 тыс. рублей, сцена в д. Аранцехой – 200,00 тыс. рублей, горка детская зимняя деревянная – 72,50 тыс. рублей, воздуходув для уборки пешеходных дорожек – 14,99 тыс. рублей; ГСМ для скашивания травы – 15,00 тыс. рублей; стройматериалы по благоустройству – 5,59 тыс. рублей; приобретение прочих запасов: баннер «Год развития села» - 0,32 тыс. рублей, адресные указатели 23,64 тыс. рублей, флаги и баннеры на год туризма и предпринимательства – 11,33 тыс. рублей)

По подпрограмме «Народные инициативы» бюджетные ассигнования освоены в сумме 386,00 тыс. руб.

- 0503 73303S2370 244 закупка товаров, работ, услуг (благоустройство пешеходной дорожки с. Сосновка, ул. Лесная, с укладкой асфальтового полотна и бортового камня – 386,0 тыс. руб.).

При выполнении программных мероприятий в 2021 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2019 года:

- увеличено количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства на 4 ед. по сравнению с базовым периодом;

- увеличено количество мероприятий по организации и ежегодной очистке и вывозке мусора с мест захоронения на 1 ед. по сравнению с базовым периодом;

- выполнены мероприятия по упорядочению адресного хозяйства в п. Белогорск;

- работа по организации сбора мусора на территории сельского поселения выполнена полностью (обустроены площадки для сбора мусора, установлены контейнера, вывозка мусора производится согласно графика);

- из-за ежегодного повышения тарифов на тепловую энергии и электроэнергию снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (администрация сельского поселения и муниципального учреждения культуры) не произошло;

- снижены расходы бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 3 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих и огороднических, а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 3 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры на 3 %.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п |  | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
|  | " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы за 2021 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективным.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы за 2021 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по ремонту автомобильных дорог местного значения;

- активизировать работу в населенных пунктах муниципального образования по упорядочению адресного хозяйства;

- принять меры по снижению расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020 года № 112 утверждена новая муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования», в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев