

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09 .02.2021г. № 17

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018- 2024годы**

**за 2020 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018- 2024годы за 2020 год (приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «09 » февраля 2021 г. № 17

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024 годы за 2020 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды » на период 2018-2024годы | 751F255551 |  | 2358,21 | 2358,21 | 100.0 | - укладка тротуарной плиткой центральной дорожки парка отдыха, протяженностью 80 п. м. и шириной 3 п.м.;  - укладка асфальтового покрытия тротуарной дорожки по периметру парка отдыха, протяженностью 620п. м. и шириной 1,5п. м.;  - благоустроен съезд, заезд на территорию парка отдыха для беспрепятственного доступа мобильных групп населения; |
| **ИТОГО:** |  |  | **2358,21** | **2358,21** | **100.0** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. № 110 утверждена муниципальная программа «О формирование современной городской среды» на период 2018-2022годы. Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024годы.

В течение 2017-2020гг. в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 26.12.2017г постановление №117, от 28.08.2018г. постановление №77, от 13.09.2019г. постановление № 84, от 27.03.2020г. постановление №36, от 21.08.2020г. постановление № 78, от 09.10.2020г.постановление № 89.

В 2020 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной (пешеходная зона)

Перечень выполненных работ:

- укладка тротуарной плиткой центральной дорожки парка отдыха, протяженностью 80 п. м. и шириной 3 п.м.;

- укладка асфальтового покрытия тротуарной дорожки по периметру парка отдыха, протяженностью 620п. м. и шириной 1,5п. м.;

- благоустроен съезд, заезд на территорию парка отдыха для беспрепятственного доступа мобильных групп населения;

**2.Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

В 2019 году фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2358,21 тыс. руб. или 100 %. от годовых бюджетных назначений, в том числе:

1815 557,53 руб.- средства федерального бюджета;

430 358,85 руб.- средства областного бюджета;

112 295,82 руб.- средства местного бюджета.

При выполнении программных мероприятий в 2020 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2017 года:

* улучшены условия для маломобильных групп населения;
* повышена комфортность и безопасность нахождения граждан на общественной территории;
* улучшено санитарное и эстетическое состояние общественной территории;
* количество благоустроенных общественных территорий увеличено на 2 ед. по сравнению с базовым периодом;
* площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства увеличено на 39050 кв. м. по равнению с базовым периодом;
* увеличена площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования на 22,2 кв. м.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | " Формирование современной городской среды " | 6 | 6 | нет | нет | нет |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год, считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год сформированы следующие предложения - продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования В.С. Мелентьев