Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    27.02.2018г.                                                                                               № 19

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы

за   2017 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы за   2017 год  (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                                 В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «27» февраля 2018г. № 19

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы

за   2017 год

1. Краткое  описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2019 годы | 720 01 00000 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 1769,0 | 1540,9 | 87,1 | Оплата услуг: - автогредера, за ремонт автодорог местн. значения, отсыпке дорог гпс, за изготовление схемы дорожного движения |
|  | 720 02 00000 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 30,0 | 16,1 | 53,7 | Оплата по договору ГПХ услуг по сдаче годовой отчетности МУП « Авторитет» |
|  | 720 03 00000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1563,5 | 316,3 | 20,2 | Приобретение основных средств и материальных запасов: -насосы на скважину в кол- ве 3 шт. -щетка дорожная -лопата дорожная Оплата услуг: - ремонт скважины, оплата за услуги а/ вышки |
|  | 720 04 00000 | Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 277,4 | 42,1 | 15,2 | Оплата услуг: - а/ вышки Приобретение электротоваров для дооборудования уличного освещения |
|  | 720 05 00000 | Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения | 5,0 | 1,2 | 24,0 | Приобретение диз. топлива длявывозки мусора с места захоронения |
|  | 720 06 00000 | Мероприятия, направленные на благоустройство территории | 198,0 | 133,6 | 18,1 | Оплата услуг: - автовышки, за установку МАФ, за установку якоря, за установку вазонов, транспортных услуг, за изготовление дизайн- проекта «Формирование комф. городск. среды» |
|  | 723 04 S2370 | Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 389,9 | 389,9 | 100,0 | Выполнение мероприятий перечня проекта «Народные инициативы» |
| ИТОГО: | 4232,8 | 2440,1 | 57,6 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016 г. № 380 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2017-2019годы.

В 2017 году в план мероприятий  программы были включены следующие основные мероприятия:

В  сфере содержания жилищного хозяйства

- выполнение ремонтных  работ в многоквартирных домах по очистке кровли, выполнение энергосберегающих мероприятий, приобретение комплектующих материалов для ремонта а/ машины АС;

В сфере развития системы коммунального хозяйства

- работы  и услуги по монтажу оборудования (приобретение  и установка насоса ЭЦВ- 6,5-85 на ВНБ, насосов на скважину);

- капитальный ремонт кровли здания котельной;

- ремонт оборудования котельной;

- ремонт системы водоотведения;

- ремонт сооружения - скважина № 1;

- ремонт тепловых сетей и сетей ХВС

Благоустройство территории

- приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов  для дооборудования уличного освещения;

- оплата услуг по дооборудованию уличного освещения;

- приобретение ГСМ для вывозки мусора;

- приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству;

- приобретение сувенирной продукции  для награждения участников конкурса «Лучшее оформление усадеб»;

- оплата работ,  услуг по благоустройству территории; выполнение работ, услуг по содержанию имущества.

В области дорожного хозяйства

- ремонт автомобильных дорог;

- изготовление техпаспортов на автомобильные дороги, изготовление ПСД

При выполнении программных мероприятий  в 2017 года получены следующие результаты:

- выполнены мероприятия  по установке элементов благоустройства;

- выполнено мероприятие  по организации и ежегодной  очистке и вывозке мусора с мест захоронения;

- выполнено мероприятие по организации сбора  и вывоза мусора;

- выполнена схема дорожного движения;

- выполнен ремонт скважины

- выполнены мероприятия по благоустройству.

В течение 2017 года в муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» внесены изменения в части изменения мероприятий программы и перераспределения финансирования мероприятий программы.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

В  2017 году денежные средства  на реализацию муниципальной программы  составили  2440,1  тыс. руб. или 57,6 % от годовых бюджетных назначений.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2017год,

достижением целевых показателей и задач считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2017год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по  ремонту автомобильных дорог местного значения;

- выполнить мероприятия в сфере жилищного хозяйства и коммунального хозяйства по подготовке работ к отопительному сезону 2018-2019гг

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                                       В.С. Мелентьев