

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 .02.2020г. №16

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018- 2024годы**

**за 2019 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018- 2024годы за 2019 год (приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

 муниципального образования

от «28 » февраля 2020 г. № 16

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024 годы за 2019 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды » на период 2018-2024годы | 751F255551 |  | 2294.56 | 2294.56 | 100.0 | -установлено заборное ограждение по периметру парка, протяженностью 670п. м.;- установлено освещение по парку, протяженностью 931,2 п.м.;- отсыпан грунт по периметру парка |
| **ИТОГО:** |  |  | **2294,56** | **2294,56** | **100,0** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. № 110 утверждена муниципальная программа «О формирование современной городской среды» на период 2018-2022годы. Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2024годы. В 2019 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной (парк отдыха с. Сосновка)

Перечень работ:

1. Оборудование ограждения по периметру парка отдыха;

2.Оборудование освещения по периметру парка отдыха

**2.Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

В 2019 году фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2294,56 тыс. руб. или 100 %. от годовых бюджетных назначений., в том числе:

1868,1- средства федерального бюджета;

409,4- средства областного бюджета;

17,1- средства местного бюджета.

При выполнении программных мероприятий в 2019 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2017 года:

* улучшены условия для маломобильных групп населения;
* повышена комфортность и безопасность нахождения граждан на общественной территории;
* улучшено санитарное и эстетическое состояние общественной территории;
* количество благоустроенных общественных территорий увеличено на 2 ед. по сравнению с базовым периодом;
* площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройство увеличено на 37880 кв. м. по равнению с базовым периодом;
* увеличена площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования на 20 кв. м.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | " Формирование современной городской среды " | 6 | 6 | нет | нет | нет |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2019 год, считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год сформированы следующие предложения продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования В.С. Мелентьев