Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    26.02.2019г.                                                                                               № 25

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы

за   2018 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы за   2018 год  (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                                 В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «26» февраля 2019г. № 25

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы

за   2018 год

1. Краткое  описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2019 годы | 720 01 00000 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 982,2 | 905,4 | 92,2 | Услуги автогрейдера, обустройство освещения ул. Мира обустройство освещения ул.1-я Рыбоводов услуги по перевозке ПГС и отсыпке а/дорог через р. Курга, 2-я Рыбоводов, 2-я Строительная, ул. Заводская в с. Сосновка. ремонт асфальтового покрытия напротив переулка Новый, ул. Лесная, напротив магазина «Маяк», нанесение горизонтальной разметки |
|  | 720 02 00000 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 12,7 | 12,7 | 100,0 | Оказание услуг по составлению проекта |
|  | 720 03 00000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 433,7 | 386,7 | 86,1 | Приобретение основных средств и материальных запасов: - приобретение насоса, дымососа, муфта, уголок Оплата услуг: услуги по исследованию воды, услуги на получение экспертизы в Роспотребнадзоре, разработка проекта зоны санитарной очистки, услуги по получению лицензии, бурение скважины |
|  | 720 04 00000 | Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 134,9 | 134,9 | 100,0 | Оплата услуг: приобретение ламп, датчиков для оборудования уличного освещения, услуги автовышки |
|  | 720 05 00000 | Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения | 3,9 | 3,9 | 100,0 | Приобретение дизельного топлива для вывозки мусора с места захоронения |
|  | 720 06 00000 | Мероприятия, направленные на благоустройство территории | 566,8 | 441,2 | 77,8 | Услуги автовышки, приобретение прочих материальных запасов дизельное топливо, масло, леска, краска, продукты, стройматериалы, приобретение мотокосы, игрового комплекса (горка с крышей |
|  | 723 04 S2370 | Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 2,7 | 2,7 | 100,0 | Выполнение мероприятий перечня проекта «Народные инициативы». |
|  | 723 04 S2370 | Мероприятия, направленные на реализацию по «Благоустройству дворовых и общественных территорий» | 30,30 | 30,30 | 100,0 | Работы по благоустройству дворовых территорий, и общественных территорий. |
| ИТОГО: | 2391,6 | 2142,2 | 89,6 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016 г. № 380 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2017-2019годы.

В 2017 году в план мероприятий  программы были включены следующие основные мероприятия:

В  сфере содержания жилищного хозяйства

- выполнение ремонтных  работ в многоквартирных домах по очистке кровли, выполнение энергосберегающих мероприятий, приобретение комплектующих материалов для ремонта а/ машины АС;

В сфере развития системы коммунального хозяйства

- работы  и услуги по монтажу оборудования (приобретение  и установка насоса ЭЦВ- 6,5-85 на ВНБ, насосов на скважину);

- капитальный ремонт кровли здания котельной;

- ремонт оборудования котельной;

- ремонт системы водоотведения;

- ремонт сооружения - скважина № 1;

- ремонт тепловых сетей и сетей ХВС

Благоустройство территории

- приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов  для дооборудования уличного освещения;

- оплата услуг по дооборудованию уличного освещения;

- приобретение ГСМ для вывозки мусора;

- приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству;

- приобретение сувенирной продукции  для награждения участников конкурса «Лучшее оформление усадеб»;

- оплата работ,  услуг по благоустройству территории; выполнение работ, услуг по содержанию имущества.

В области дорожного хозяйства

- ремонт автомобильных дорог;

- изготовление техпаспортов на автомобильные дороги, изготовление ПСД

При выполнении программных мероприятий  в 2018 года получены следующие результаты:

- выполнены мероприятия  по установке элементов благоустройства;

- выполнено мероприятие  по организации и ежегодной  очистке и вывозке мусора с мест захоронения;

- выполнено мероприятие по организации сбора  и вывоза мусора;

- выполнена схема дорожного движения;

- выполнен ремонт скважины

- выполнены мероприятия по благоустройству.

В течение 2018  года в муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» внесены изменения в части изменения мероприятий программы и перераспределения финансирования мероприятий программы.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

В  2018 году денежные средства  на реализацию муниципальной программы  составили  2142,2  тыс. руб. или 89,57 % от годовых бюджетных назначений.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2018 год,

достижением целевых показателей и задач считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2018 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по  ремонту автомобильных дорог местного значения;

- выполнить мероприятия в сфере жилищного хозяйства и коммунального хозяйства по подготовке работ к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                                       В.С. Мелентьев